## Slide 1
科研B组总结汇报
WORK SUMMARY
主讲人：隋建炜

## Slide 2
Contents
目录
Python组
01
GitHub组
02
Docker组
03
问题及优化
04

## Slide 3
01
Python组
刘会仙、杨志素、罗晓羽、冯桂婷

## Slide 4
python组
  负责开发自研Python草莓作物模型并输出原始模拟数据
  承接两套模型原始数据完成清洗、时序与指标对齐、交叉差异分析并产出标准化数据表
  依托标准化数据用Matplotlib复刻DSSAT专业图表样式、封装可复用绘图函数生成各类对比可视化图表
  形成从模型算法、数据处理到可视化展示的完整上下游工作链路，共同完成自研模型与DSSAT模型的对标验证工作。

## Slide 5
python组工作内容概述
存在问题
DSSAT GUI 版数据尚未获取，仅能开展 Python 模型与 DSSAT Docker 版双向对比，生物量指标单位未核验无法计算有效差异率，LAI、根系深度等关键指标数值偏差幅度极大且未完成偏差溯源，两套模型物候期划分粒度不同难以直接横向对照，且仅有六个生物量皆存在于两套数据中。同时数据校验仍依赖人工、全流程自动化联动机制缺失，整套工具流程通用性不足。
所获成果
分工协作搭建起 “模型算法 - 数据处理 - 可视化展示” 完整工作链路：完成了 Python 草莓自研作物模型开发并输出全套原始模拟数据； Python 模型与 DSSAT Docker 版异构数据清洗、时序与指标三重对齐，搭建逐日、最终指标、物候期三类标准化对比数据表，配套自动化校验脚本量化模型偏差；基于规整数据使用 Matplotlib 完整复刻 DSSAT 专业图表风格，封装多类型模块化绘图函数，一键生成趋势曲线、多面板综合图、差异率分析图、物候标记图等高清科研图表，整套体系实现自研模型与 DSSAT 标准模型全方位对标验证。
工作亮点
体现在流程标准化与工具可复用两大方面：一是建立完整异构数据对齐规范，统一时序、字段、单位消除数据口径差异，分层数据表覆盖微观逐日动态、宏观产量、生育阶段多维度分析，精准量化 LAI、根系深度等关键指标偏差；二是搭建贴合 DSSAT 规范的标准化可视化工具库，通过全局样式统一、语义化配色、模块化绘图代码解决中文乱码、标记重叠、物候节点标注等绘图难点，同时算法、数据、可视化全环节均沉淀可复用代码、问题台账与操作流程，能快速迁移至其他作物模型对标工作，兼顾定性可视化展示与定量数值评估，让模型验证结论更严谨直观。

## Slide 6
收获指数 = 果实生物量 / 植株总地上生物量
2
1
3

## Slide 7
4

## Slide 8
5

## Slide 9
02
GitHub组
邓智予、王俊翔、宗广煜

## Slide 10
GitHub组
  完整标准化协作体系：顶层目录归档规范 + Markdown 文档模板规范 + Git 标准化操作流程三重标准落地，覆盖文件、代码、图表、数据集全类型产出。
  教学与运维工具沉淀：产出 Git 教学指引、全套文档模板、归档规范、问题日志模板，形成可复用团队知识库。
  完整问题沉淀闭环：从故障收集、分类整理、方案记录、归档入库全链路打通，区分岗位问题、共性问题、跨组协同问题，方便组员快速自查排错。
  跨小组协同归档链路打通：对接 Python、Docker 两大业务小组，统一所有模型、数据、图表、文档的存放路径与命名规则，实现全项目成果统一托管。

## Slide 11
GitHub组所遇问题
  无标准化问题收集模板，组员上报故障仅简单描述，缺少完整报错、操作步骤、设备环境信息，后期大量补全素材，沟通成本高。
  复制仓库 URL 易附带隐形空格、转义符号，导致 URL 解析失败，故障场景难以复现，缺少完整报错案例支撑
  Git 提交流程操作不规范，修改文档后未执行git add暂存，直接 push 引发推送失败。
  初期汇总文档结构混乱，未按岗位区分问题，各类故障混排，无清晰查阅逻辑。
  跨组信息同步不及时，Docker 组归档卡点无法第一时间记录，缺少协同类故障素材。
  实训首日环境、协作多重问题：教室电脑无法访问 GitHub；切换分支出现文件丢失、冲突；PR 合并流程不熟练；组长变更后任务传达滞后，工作推进紧张

## Slide 12
03
Docker组
陈文涛、王智强、浦仕柏

## Slide 13
Docker组工作概述
  DSSAT 标准化数据资产：产出一套合规完整的草莓基准数据集，配套分层文件结构图、UML 关联总图、数据流转流程图，统一全组数据规范。
  完整技术文档体系：包含环境部署指南、参数调试手册、模型验证报告、实训汇报 PPT、全组故障问题日志，全部归档至 Git 仓库。
  故障处理知识库：沉淀 WSL2、镜像、端口、文件权限、多格式文档兼容等各类问题标准化解决方案，形成可复用排错经验。
  跨工具协同链路打通：实现 Docker 容器、DSSAT 模型、Python 数据解析、Trae CN 辅助工具联动，完成模型仿真、数据提取、图表生成全自动化流程。
  底层 WSL2 环境缺失或版本过低
  Docker Hub 镜像拉取网络卡顿、端口冲突、镜像依赖缺失、数据目录权限不足等容器环境故障频发；
  DSSAT 相关文档无统一命名规范导致多版本混淆，关键参数文档归档不全，多格式文档合并出现乱码、多组实验运行易覆盖输出文件；
  问题日志分类不够精细，前期未提前下发标准化配置指引，前期环境试错耗时久；

## Slide 18
基于output_detail.puml源文件

## Slide 19
基于full_flow.puml源文件

## Slide 20
基于str_detail.puml源文件

## Slide 21
基于config_detail.puml源文件

## Slide 22
基于weather_detail.puml源文件

## Slide 23
基于soil_detail.puml源文件

## Slide 24
04
问题及优化

## Slide 25
一、环境部署
二、数据标准
四、git协同
三、图表绘制

## Slide 26
·环境前置检查 ：每次实训前完成 Docker、Python、Git 环境验证
·数据标准统一 ：统一字段、单位、时间粒度、编码和精度，确保跨组数据可对齐
·图表规范固化 ：封装通用绘图函数，统一样式参数，减少人工调整
·Git 协同规范 ：维护分支命名、提交顺序、目录结构和文件命名规范
·成果分类归档 ：按数据、模型、代码、图表、文档、日志、总结分类存储
·日志沉淀转化 ：已解决问题转化为环境配置说明、数据处理规范和操作指南
五、归档规范
六、问题记录
优化措施

## Slide 27
主讲人：隋建炜
恳请老师批评指正